1—8月各区县、各管理区、永州市经济技术开发区落实省重点民生实事任务进度表

| 序 号 | 项目名称 |  | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 冷水滩区 | 零陵区 | 祁阳县 | 东安县 | 双牌县 | 道县 | 江华县 | 江永县 | 新田县 | 宁远县 | 蓝山县 | 经开区 | 金洞管理区 | 回龙圩管理区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇新增就业57000（人） |  | 计划 | 57000 |  | 5200 | 5800 | 6800 | 4700 | 3700 | 6000 | 4400 | 3700 | 4200 | 6100 | 4200 | 1000 | 700 | 500 |  |
|  |  |  | 完成 | 48707 |  | 4127 | 4864 | 6420 | 4202 | 3121 | 4852 | 3794 | 3020 | 3656 | 4972 | 3570 | 1045 | 632 | 432 |  |
|  |  |  | 进度 | 85.45% |  | 79.37% | 83.86% | 94.41% | 89.4% | 84.35% | 80.87% | 86.23% | 81.62% | 87.05% | 81.51% | 85.0% | 104.5% | 90.29% | 86.4% |  |
| 2 | 自然村通水泥（沥青）路1300（公里） |  | 计划 | 1300 |  | 42 | 306 | 300 | 224 | 11 | 205 | 12 | 10 | 6 | 25 | 142 | 4 | 11 | 2 |  |
|  |  |  | 完成 | 1270.783 |  | 42.522 | 268.056 | 287.408 | 231.872 | 11.933 | 207.179 | 13.218 | 13.694 | 7.003 | 24.794 | 151.17 |  | 9.867 | 2.067 |  |
|  |  |  | 进度 | 97.75% |  | 101.24% | 87.60% | 95.80% | 103.51% | 108.48% | 101.06% | 110.15% | 136.94% | 116.72% | 99.18% | 106.46% | 0.00% | 89.70% | 103.35% |  |
|  | 提质改造农村公路595（公里） |  | 计划 | 595 |  | 57 | 86 | 80 | 96 |  | 99 | 109 |  |  |  | 53 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 完成 | 471.355 |  | 44.084 | 79.725 | 60.422 | 71.114 |  | 67.21 | 92.758 |  |  |  | 44.793 |  | 11.249 |  |  |
|  |  |  | 进度 | 79.22% |  | 77.34% | 92.70% | 75.53% | 74.08% |  | 67.89% | 85.10% |  |  |  | 84.52% |  | 74.99% |  |  |
| 3 | 新增农村通自来水人口64100（人） |  | 计划 | 64100 |  | 3000 | 5000 | 9000 | 8000 | 5000 | 9000 | 4100 | 3000 | 5000 | 10000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成 | 53418 |  | 2036 | 5000 | 7650 | 7280 | 3490 | 7521 | 3278 | 2559 | 5000 | 7504 | 2100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度 | 83.33% |  | 67.86% | 100.00% | 85.00% | 91.00% | 69.80% | 83.56% | 79.95% | 85.30% | 100.00% | 75.04% | 70.00% |  |  |  |  |
| 4 | 减少义务教育大班额2984（个） |  | 计划 | 2984 |  | 210 | 357 | 192 | 322 | 58 | 487 | 117 | 163 | 229 | 526 | 299 |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 完成 | 3642 |  | 232 | 414 | 445 | 337 | 72 | 496 | 284 | 166 | 287 | 564 | 321 |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 进度 | 122.1% |  | 110.5% | 116% | 231.8% | 104.7% | 124.1% | 101.8% | 242.7% | 101.8% | 125.3% | 107.2% | 107.4% |  | 100% |  |  |
| 5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查98200（人） |  | 计划 | 98200 |  | 11000 | 17000 | 18000 | 5000 | 2800 | 12000 | 7000 | 3500 | 5100 | 12000 | 4600 |  | 200 |  |  |
|  |  |  | 完成 | 93060 |  | 9800 | 16567 | 18705 | 4511 | 2868 | 9433 | 6700 | 4049 | 6053 | 9550 | 4617 |  | 207 |  |  |
|  |  |  | 进度 | 94.77% |  | 89.09% | 97.45% | 103.92% | 90.22% | 102.43% | 78.61% | 95.71% | 115.69% | 118.69% | 79.58% | 100.37% |  | 103.50% |  |  |
|  | 孕产妇免费产前筛查38000（人） |  | 计划 | 38000 |  | 4700 | 4100 | 5300 | 3800 | 1000 | 4600 | 3500 | 1500 | 2400 | 4700 | 2300 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | 完成 | 29452 |  | 3708 | 3150 | 3977 | 2797 | 755 | 3585 | 2645 | 1285 | 1710 | 3947 | 1794 |  | 99 |  |  |
|  |  |  | 进度 | 77.51% |  | 78.89% | 76.83% | 75.04% | 73.61% | 75.50% | 77.93% | 75.57% | 85.67% | 71.25% | 83.98% | 78% |  | 99% |  |  |
| 6 | 提高农村低保标准和救助水平 | 标准不低于3480元/年 救助水平不低于195元/月 | 计划 |  | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 | 3480 | 3550 | 3480 | 3480 | 3600 | 3480 | 3600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成 |  | 3700 | 3720 | 3700 | 3720 | 3700 | 3720 | 3710 | 3700 | 3700 | 3840 | 3720 | 3840 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度 |  | 106% | 107% | 106% | 107% | 103% | 107% | 105% | 106% | 106% | 107% | 107% | 107% |  |  |  |  |
|  |  |  | 计划 |  | 195 | 210 | 203 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 195 | 234 | 195 | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成 |  | 207 | 216 | 210 | 197 | 206 | 206 | 200 | 223 | 213 | 241 | 196 | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度 |  | 106% | 103% | 103% | 101% | 106% | 106% | 102% | 114% | 109% | 103% | 101% | 100% |  |  |  |  |
|  | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准 | 困难残疾人生活补贴不低于60元/人/月 重度残疾人护理补贴不低于60元/人/月 | 计划 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | 完成 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | 进度 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 计划 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | 完成 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | 进度 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 7 | 基本消除村卫生室“空白村”167（个） |  | 计划 | 167 |  |  | 3 | 28 | 29 | 10 | 29 | 43 | 1 | 2 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成 | 153 |  |  | 2.8 | 28 | 25 | 8.7 | 27.8 | 41.7 | 1 | 1.3 |  | 19.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度 | 92.07% |  |  | 92% | 100% | 87.93& | 87.5% | 95.69% | 97.09% | 100% | 62.5% |  | 88.64% |  |  |  |  |
| 8 | 改（新）建农村户用厕所152108（户） |  | 计划 | 152108 |  | 10600 | 15012 | 51980 | 19888 | 5025 | 20030 | 3680 | 4992 | 4990 | 9985 | 3986 | 800 | 640 | 500 |  |
|  |  |  | 完成 | 95630 |  | 6950 | 8320 | 31250 | 11560 | 4085 | 13514 | 2751 | 3578 | 3150 | 7300 | 1960 | 482 | 380 | 350 |  |
|  |  |  | 进度 | 62.87% |  | 65.57% | 55.42% | 60.12% | 58.13% | 81.29% | 67.47% | 74.76% | 71.67% | 63.13% | 73.11% | 49.17% | 60.25% | 59.38% | 70% |  |
| 9 | 推行一村一辅警3177（人） |  | 计划 | 3177 |  | 178 | 317 | 543 | 334 | 114 | 358 | 308 | 108 | 224 | 410 | 217 | 15 | 42 | 9 |  |
|  |  |  | 完成 | 3177 |  | 178 | 317 | 543 | 334 | 114 | 358 | 308 | 108 | 224 | 410 | 217 | 15 | 42 | 9 |  |
|  |  |  | 进度 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 10 | 完成10千伏及以下行政村配电网改造（完成投资5800万元） |  | 计划 | 5800 |  | 763 | 349 | 1191 | 460 | 103 | 595 | 479 | 204 | 358 | 711 | 411 | 176 |  |  |  |
|  |  |  | 完成 | 5781 |  | 763 | 349 | 1191 | 460 | 103 | 595 | 466 | 204 | 358 | 711 | 405 | 176 |  |  |  |
|  |  |  | 进度 | 99.7% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.3% | 100% | 100% | 100% | 98.5% | 100% |  |  |  |
| 11 | 数字广播电视户户通工程 | 3座台站开展省级节目数字化覆盖 | 计划 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新增直播卫星用户 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 今年无任务 |
|  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 农村高速宽带网络覆盖工程 | 新建1123个贫困自然村通光纤 | 计划 | 1123 |  | 109 | 79 | 308 | 90 | 114 | 68 | 50 | 4 | 27 | 112 | 145 |  | 17 |  |  |
|  |  |  | 完成 | 1055 |  | 109 | 79 | 286 | 90 | 93 | 68 | 37 | 4 | 27 | 112 | 137 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 进度 | 94% |  | 100% | 100% | 92.86% | 100% | 82% | 100% | 74% | 100% | 100% | 100% | 94% |  | 76.47% |  |  |
|  |  | 新建105个行政村4G基站 | 计划 | 105 |  | 3 | 8 | 10 | 19 | 7 | 19 | 14 |  | 4 | 12 | 8 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 完成 | 105 |  | 3 | 8 | 10 | 19 | 7 | 19 | 14 |  | 4 | 12 | 8 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 进度 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |