附件3：

永州市空白乡镇邮政局所补建移交时间表

| 县区 | 总任务数 | 第一批 （10月31日前移交） | 第二批 （11月20日前移交） | 第三批 （12月10日前移交） | 第四批 （12月31日前移交） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁阳 | 7 | 石鼓源 | 凤凰、晒北滩、内下、上司源 | 白果市、小金洞 |  |
| 蓝山 | 17 | 大麻、大桥、祠市、荆竹 | 兰屏、正市、浆洞、汇源、尚屏 | 总市、犁头、大洞、早禾 | 紫良、洪观、火市、田心 |
| 道县 | 15 | 万家庄、营江、乐福堂、大平铺 | 月岩林场、新车、审章塘 | 富塘、桥头林场、横岭、洪塘营、井塘、白芒铺、上关、东门 |  |
| 江华 | 10 | 花江、蔚竹口、大锡、清塘、两岔河 | 大石桥、东田、桥市 | 务江、贝江 |  |
| 江永 | 6 | 黄甲岭 | 松柏、回龙圩、兰溪、源口 | 千家峒 |  |
| 新田 | 9 | 莲花、毛里、茂家、三井、门楼下 | 大坪塘、高山、冷水井 | 金盆圩 |  |
| 零陵 | 3 | 大庆坪（已移交）、水市桥 | 石山脚 |  |  |
| 冷水滩 | 6 | 珊瑚 | 上岭桥、牛角坝、竹山桥、高溪市、杨村甸 |  |  |
| 东安 | 5 | 大江口、川岩 | 黄泥洞 | 横塘、水岭 |  |
| 双牌 | 13 |  | 阳明山、五里牌、何家洞、尚仁里、打鼓坪、理家坪、平福头、麻江、茶林、五星岭、永江 | 上梧江、塘底 |  |
| 宁远 | 6 |  | 荒塘、桐木漯、棉花坪、九嶷山、天堂、保安 |  |  |
| 合计 | 97 | 25 | 46 | 22 | 4 |